
BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

# CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2018 ID N° 341.152.

CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS, BARRIO SAN ANTONIO

# III VERSIÓN



GENERALIDADES

### FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

Se exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de contratación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

* 1. Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso contratación de que se trate; y/o;
  2. Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
  3. Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Los hechos de fraude y corrupción comprenden actos como:

* + 1. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
    2. Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
    3. Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
    4. Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
    5. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

1. INTEGRIDAD

Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en esta contratación, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

Para los casos de oferentes en consorcios, ninguno de los miembros del consorcio debe estar alcanzado por las prohibiciones para presentar ofertas y contratar previstas en la Ley “De Contrataciones Públicas”.

1. PROHIBICIÓN DE NEGOCIAR (ART. 20 INCISO F) DE LA LEY N° 2051/03)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de la presente contratación, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

1. PROTESTAS

Las personas interesadas podrán protestar por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto impugnado.

1. DENUNCIAS

Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.

1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los interesados podrán recurrir al procedimiento de Avenimiento, previsto en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, como mecanismo de solución de diferendos.

Como resultado del procedimiento de contratación derivado del presente documento, las partes someterán sus diferendos a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.

1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas bases y condiciones sobre preparación, presentación, evaluación y adjudicación de ofertas, aplicarán supletoriamente las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones Estándar para la Contratación de Obras, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Dichas IAO se encuentran difundidas en el Portal de Contrataciones Públicas.

# DATOS DE LA CONTRATACIÓN

1. La visita al sitio de obras, se llevará a cabo: Fecha: Viernes, 20 de abril de 2017. Hora:

08:30 horas.

Funcionario responsable: Lic. Fanny Barua.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

1. El plazo de validez de la oferta será de 30 (treinta) días, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por Garantía Bancaria o Póliza de Seguros.


La Convocante NO aceptará Declaración Jurada.

1. El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de 60 (sesenta) días.
2. El resultado del procedimiento de Contratación (adjudicación, declaración desierta, cancelación) se dará a conocer: por notificación personal, por nota, enviada por fax, o correo electrónico con acuse de recibo o en forma personal, a cada uno de los oferentes participantes dentro de los cinco días de la Resolución de Adjudicación .El comunicado de Adjudicación será enviado a los oferentes a la dirección de correo electrónico que estos indiquen en su oferta, siendo responsabilidad exclusiva del oferente la indicación correcta de su dirección de correo electrónico en la oferta. Se considera como fecha de notificación la fecha en la que la Convocante remita el correo, a la dirección indicada por el oferente; con acuse de recibo de la misma “Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.



Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN


1. SE VERIFICARÁ PRIMERAMENTE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

 Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios;

Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;




Documentos que acrediten la identidad del Oferente, matricula del comerciante y representación suficiente del firmante de la oferta;

 Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de Integridad del Art. 20 (Res. N° 330/07).


1. Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.
2. Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. CAPACIDAD LEGAL | | | | | | | | | |
| Requisitos Mínimos | | Requisitos de Cumplimiento | | | | | | Documentación requerida | |
| Oferente Individual | | Consorcios | | | |
| Todas las  Partes Combinadas | Cada Socio | | Socio Líder |
|  | El Oferente o cada | Debe | |  | Debe | |  | Completar | el |
|  | parte deberá | cumplir | | cumplir | | Formulario N° | |
|  | acreditar no estar | con | el | con | el | 13, además de | |
|  | comprendido en las | requisito. | | requisito. | | los | |
|  | prohibiciones o |  | |  | | documentos | |
|  | limitaciones para |  | |  | | indicados en el | |
|  | presentar ofertas o |  | |  | | Anexo I. | |
|  | para contratar |  | |  | |  | |
|  | previstas en el |  | |  | |  | |
|  | Artículo 40, Ley N° |  | |  | |  | |
|  | 2051/03, al tiempo |  | |  | |  | |
|  | de la presentación de |  | |  | |  | |
|  | la oferta. |  | |  | |  | |
|  | Calificación legal. |  | |  | |  | |
|  | Prohibiciones de los |  | |  | |  | |
|  | Incs. "a" y "b" del |  | |  | |  | |
|  | Artículo 40. |  | |  | |  | |
|  | El Comité de |  | |  | |  | |
|  | Evaluación |  | |  | |  | |
|  | confirmará que el |  | |  | |  | |
|  | Oferente no se |  | |  | |  | |
|  | encuentra |  | |  | |  | |
|  | comprendido en las |  | |  | |  | |
|  | prohibiciones |  | |  | |  | |
|  | establecidas en el |  | |  | |  | |
|  | Art. 40, Incs. "a" y "b" |  | |  | |  | |
|  | de la Ley W 2051/03, |  | |  | |  | |
|  | en base al siguiente |  | |  | |  | |
|  | análisis: |  | |  | |  | |



Tel. 0742 – 20086


Itapúa – Paraguay



**DE CONTRATACIONES**


**U.O.C.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.  Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.  Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la  Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.  Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta,  según sea el caso. |  |  |  |  |  |



Tel. 0742 – 20086

Itapúa – Paraguay




**DE CONTRATACIONES**

**U.O.C.**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.  Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será  rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines  pertinentes. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | |
| Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentació n requerida |
| Oferente Individua l | Consorcios | | |
| Todas las Partes Combinada S | Cada Socio | Socio Líder |
| Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales  cerrados. de los últimos 3 años  (2014 - 2015 y  2016) | Debe cumplir con el requisito. |  | Debe cumplir con el requisito  . |  | Completar el Formulario N° 8 y presentar los documentos que se  indiquen en el Anexo I, inciso F). |
| Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 (cero coma  ochenta) Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados | Debe cumplir con el requisito. |  | Debe cumplir con el requisito  . |  | Completar el Formulario N° 8 y presentar los documentos que se  indiquen en el Anexo I, inciso F). |



Tel. 0742 – 20086


Itapúa – Paraguay



**DE CONTRATACIONES**


**U.O.C.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de los últimos 3 años (2014 -  2015 y 2016) |  |  |  |  |  |
| Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos  líquidos, activos reales  libres de  gravámenes, | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo | Debe cumplir por lo menos con el 60% del requisit o  mínimo | Completar el Formulario N° 8, y presentar los documentos probatorios que se  indiquen en el Anexo I, F). |
| líneas de |  |  |  |  |  |
| crédito y otros |  |  |  |  |  |
| medios |  |  |  |  |  |
| financieros |  |  |  |  |  |
| (independientem |  |  |  |  |  |
| ente de |  |  |  |  |  |
| cualquier |  |  |  |  |  |
| anticipo |  |  |  |  |  |
| estipulado en el |  |  |  |  |  |
| contrato) para |  |  |  |  |  |
| cumplir los |  |  |  |  |  |
| requisitos en |  |  |  |  |  |
| materia de flujo |  |  |  |  |  |
| de fondos para |  |  |  |  |  |
| la construcción |  |  |  |  |  |
| exigidos para el |  |  |  |  |  |
| o los contratos |  |  |  |  |  |
| en caso de |  |  |  |  |  |
| suspensión, |  |  |  |  |  |
| reanudación de |  |  |  |  |  |
| faenas u otros |  |  |  |  |  |
| retrasos en los |  |  |  |  |  |
| pagos. |  |  |  |  |  |
| El mínimo de |  |  |  |  |  |
| activos líquidos |  |  |  |  |  |
| y/o acceso a |  |  |  |  |  |
| créditos libres de |  |  |  |  |  |
| otros |  |  |  |  |  |
| compromisos |  |  |  |  |  |
| contractuales del |  |  |  |  |  |
| adjudicatario |  |  |  |  |  |
| será: 100%. |  |  |  |  |  |
| (cien por |  |  |  |  |  |
| ciento). |  |  |  |  |  |
| (atendiendo a |  |  |  |  |  |
| que en este |  |  |  |  |  |
| contrato no se |  |  |  |  |  |
| prevé anticipo). |  |  |  |  |  |
| Las deducciones al flujo |  |  |  |  |  |
| de fondos exigidos por |  |  |  |  |  |
| compromisos derivados |  |  |  |  |  |
| de otros contratos solo |  |  |  |  |  |
| se harán cuando dichos |  |  |  |  |  |
| contratos se encuentren |  |  |  |  |  |
| en ejecución. |  |  |  |  |  |



Tel. 0742 – 20086

Itapúa – Paraguay




**DE CONTRATACIONES**

**U.O.C.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.  Puede ser  complementado con líneas de crédito  otorgadas por entidades financieras. |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS | | | | | | |
| Requisitos Mínimos | | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentación requerida |
| Oferente Individual | Consorcios | | |
| Todas las  Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder |
|  | Haber | Debe | Debe | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los  requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el 60% de los  requisitos mínimos requeridos. | Completar los Formulario N° 5 y 6, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G). |
|  | generado, durante los  mejores cinco  (5) años de los | cumplir con el requisito. | cumplir con el requisito. |
|  | últimos diez |  |  |
|  | (10) años, en |  |  |
|  | promedio un |  |  |
|  | volumen anual |  |  |
|  | de facturación |  |  |
|  | igual o superior |  |  |
|  | a 70% (setenta |  |  |
|  | por ciento) |  |  |
|  | El promedio del |  |  |
|  | volumen anual |  |  |
|  | de negocios se |  |  |
|  | define como el |  |  |
|  | total de las |  |  |
|  | facturas legales |  |  |
|  | correspondiente |  |  |
|  | s a obras en |  |  |
|  | ejecución o |  |  |
|  | terminadas por |  |  |
|  | el oferente, |  |  |
|  | dividido el |  |  |
|  | número de (5) |  |  |
|  | años señalado |  |  |
|  | en el párrafo |  |  |
|  | precedente. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS | | | | | |
| Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentación requerida |
| Oferente Individual | Consorcios | | |
| Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder |



Tel. 0742 – 20086


Itapúa – Paraguay



**DE CONTRATACIONES**


**U.O.C.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Participación | Debe | | Debe | Debe | | Debe | | Completar | los |
|  | en calidad de | cumplir | | cumplir con | cumplir por | | cumplir por | | Formulario N° | |
|  | contratista, | con | el | el requisito. | lo | menos | lo | menos | 7, y presentar | |
|  | integrante de | requisito. | |  | con el 40% | | con el 60% | | los | |
|  | un consorcio |  | |  | de | los | de | los | documentos | |
|  | en el |  | |  | requisitos | | requisitos | | probatorios que | |
|  | porcentaje de |  | |  | mínimos | | mínimos | | se indiquen en | |
|  | participación, |  | |  | requeridos. | | requeridos. | | el Anexo I, G). | |
|  | o |  | |  |  | |  | |  | |
|  | subcontratista |  | |  |  | |  | |  | |
|  | autorizado por |  | |  |  | |  | |  | |
|  | la |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Administración |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Contratante en |  | |  |  | |  | |  | |
|  | al menos tres |  | |  |  | |  | |  | |
|  | [3] contratos, |  | |  |  | |  | |  | |
|  | durante los |  | |  |  | |  | |  | |
|  | últimos diez |  | |  |  | |  | |  | |
|  | [10] años, |  | |  |  | |  | |  | |
|  | similares a las |  | |  |  | |  | |  | |
|  | obras |  | |  |  | |  | |  | |
|  | propuestas. |  | |  |  | |  | |  | |
|  | La similitud |  | |  |  | |  | |  | |
|  | debe basarse |  | |  |  | |  | |  | |
|  | en la escala |  | |  |  | |  | |  | |
|  | física, la |  | |  |  | |  | |  | |
|  | complejidad, |  | |  |  | |  | |  | |
|  | los métodos o |  | |  |  | |  | |  | |
|  | la tecnología, |  | |  |  | |  | |  | |
|  | u otras |  | |  |  | |  | |  | |
|  | características |  | |  |  | |  | |  | |
|  | técnicas, |  | |  |  | |  | |  | |
|  | conforme a lo |  | |  |  | |  | |  | |
|  | descrito en la |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Sección V. |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Alcance de las |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Obras. |  | |  |  | |  | |  | |
|  | A fin de |  | |  |  | |  | |  | |
|  | cumplir este |  | |  |  | |  | |  | |
|  | requisito, las |  | |  |  | |  | |  | |
|  | obras deberán |  | |  |  | |  | |  | |
|  | estar |  | |  |  | |  | |  | |
|  | terminadas en |  | |  |  | |  | |  | |
|  | un 100% y el |  | |  |  | |  | |  | |
|  | desempeño |  | |  |  | |  | |  | |
|  | deberá haber |  | |  |  | |  | |  | |
|  | sido |  | |  |  | |  | |  | |
|  | satisfactorio. |  | |  |  | |  | |  | |



Tel. 0742 – 20086

Itapúa – Paraguay



**DE CONTRATACIONES**

**U.O.C.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Contar con | Debe |  | | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los  requisitos mínimos requeridos. | | Debe cumplir por lo menos con el 60% de los  requisitos mínimos requeridos. | | Completar los Formulario N° 5 y 8, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G). |
| experiencia mínima para el contrato que  antecede u | cumplir con el requisito. |
| otros contratos, |  |
| ejecutados en el |  |
| período 2011 – |  |
| 2012- 2013 - |  |
| 2014 - 2015 y |  |
| 2016 en las |  |
| siguientes |  |
| actividades |  |
| clave: |  |
| Construcción de |  |
| empedrados, |  |
| cuya |  |
| envergadura |  |
| sea igual o |  |
| superior a la |  |
| obra licitada. |  |
| 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL | | | | | | | | |
| Requisitos Mínimos | | Requisitos de Cumplimiento | | | | | | Documentación requerida |
| Oferente Individual | Consorcios | | | | |
| Todas las  Partes Combinadas | | Cada Socio | | Socio Líder |
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Capataz de Obras, maestro mayor de obras, con antigüedad mínima de 3 años.  Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras (Ingeniero o Arquitecto) con  5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. | | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | |  | |  | Completar el Formulario N°  9 y presentar los documentos que se  indiquen en el Anexo I, H). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | | | | | |
| Requisitos Mínimos   * Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler. * Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. * Los camiones y camioneta deberán tener menos de 10 años de uso. La maquinaria deberá tener menos de 5 años. * Deberán presentar copias autenticadas de títulos de propiedad o cedula verde, inclusive las alquiladas | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentación requerida  Completar el Formulario N° 10 y 11; y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í). |
| Oferente Individual  Debe cumplir con el requisito | Consorcios | | |
| Todas las Partes Combinadas Debe cumplir con el requisito | Cada Socio  Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos | Socio Líder  Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos |

* 1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial, y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, Iotes, Ítems).

* 1. EL MARGEN DE PREFERENCIA A SER UTILIZADO ES:

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por la autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el Certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de UN DÍA HÁBIL. Si luego del requerimiento realizado por el Comité, el Oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el Certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, ésta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido Certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del Certificado resultare ser la más baja, se la seleccionará para

la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

* 1. CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS:

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, que igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el Comité de Evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato, utilizando los criterios en el siguiente orden:

1. En primer lugar, la Convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), en promedio de los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura; para ello se requerirá la presentación de la “Declaración Jurada de Salarios” que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
2. De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto, se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.
3. Si aún aplicando este criterio de desempate persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluando al que posea la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el último año.

En caso de Consorcios;

Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios precedentemente indicados, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación.

* 1. REQUERIMIENTOS ADICIONALES: NO APLICA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El presente proceso es para contratar los servicios de obra **CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS, BARRIO SAN ANTONIO**.

El Objetivo de la Municipalidad con los trabajos a ser ejecutados es la de otorgar a este sector de la población la satisfacción de contar con lugares turisticos, que beneficie el comercio, escuelas y sirva como un impulso al desarrollo del barrio.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CONSIDERACIONES GENERALES.

**-** Estas Especificaciones son generales y contempla la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras.

* Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran previstos en los planos por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla; y no en los planos y no podrá reclamar pago adicional por los mismos.
* Los numerales de la planilla de obra son correspondientes a los numerales de las Especificaciones Técnicas.
* Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
* EL CONTRATISTA adjudicado de la obra, deberá presentar antes de la firma del contrato correspondiente, el nombre y currículum de un profesional de primera categoría (Ingeniero o Arquitecto), de nacionalidad paraguaya, que permanecerá en cada grupo de obras a tiempo completo. Deberá contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional, y solamente será sustituido por otro de su misma categoría y experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la **Municipalidad de San Pedro Del Paraná.**
* Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
* Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
* EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.
* EL CONTRATISTA tiene el deber presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho trabajo y los trámites de exoneración de los impuestos correspondientes correrán por cuenta del mismo.

#### La fiscalización verificara la cantidad de volumen de desmonte y relleno.

**La fiscalización deberá aprobar el plano de desnivel presentado por la contratista determinando las pendientes necesarias.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GERARDO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS.**

Casco Urbano Ciudad de San Pedro del Paraná

***Coordenadas UTM:*** *Inicio Tramo 578754 m E / 7032257 m S*

*Fin del Tramo: 578645 m E / 7032193 m S*

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### TRABAJOS PRELIMINARES

* + Comprenden todas las actividades que deberá realizar el Contratista antes de la ejecución de la obra vial y se refieren a trabajos de topografía, levantamiento plani altimétrico del área y verificación de las referencias ofrecidas en el plano de implantación, además planos de construcción y modo de replanteo, ejecutado conjuntamente con la Fiscalización.
  + Previo al inicio de los trabajos de pavimentación de cada calle el Contratista entregará a la Fiscalización el relevamiento plani altimétrico de dicha calle. También el relevamiento de cada bocacalle con indicación del trazado y perfiles de los badenes que cruzan esa esquina. Toda esta documentación debe estar disponible antes de la iniciación de la pavimentación para facilitar el control de la Fiscalización. Además se define como trabajos preliminares todos los trabajos necesarios previamente a la pavimentación propiamente dicha, que se describen a continuación.

# CORDONES CUNETA DE HORMIGÓN

Los cordones a colocar tendrán las siguientes características:

* Resistencia característica (fck): 120 Kg/cm2
* Longitud mínima: 50 cm.
* Cordón escondido
* Espesor mínimo: 6 cm.

Estos irán asegurados en su parte interna por relleno compactado de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. Deberán ser planos, sin alabeos ni coqueras. Serán rechazados los cordones que estén figurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Los cordones señalarán el borde y nivel de vereda, debiendo quedar los mismos en línea contigua, y a 8 cm. como mínimo por encima del pavimento final o fondo de cunetas, perfectamente encalados y no podrá haber una diferencia mayor de 2 cm., entre los espesores de dos cordones consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado será 1:3 (cemento, arena). EL CONTRATISTA retirará el material sobrante de la obra.

# PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de arena lavada. Comprende los trabajos de desmonte para caja, preparación de la sub rasante, el relleno y compactación de las zanjas y la construcción de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho. Se colocarán lateralmente cordones de Hº de manera a favorecer el confinamiento del conjunto.

# DESMONTE PARA CAJA Y RETIRO DEL MATERIAL

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegará hasta la cota de la sub rasante y se procederá a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior compactación de acuerdo a lo especificado en terraplenes.

La sub rasante así compactada debe estar libre de árboles, troncos, raíces a todo tipo de vegetación en todo lo ancho de la calzada. La preparación de la sub rasante consistirá en el desmonte de los suelos, que servirán de asiento o fundación del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensanche.

Deberá efectuarse como mínimo, tres días antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construcción en dicho sector, y se la deberá conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción del pavimento. Al igual que en los items anteriores el CONTRATISTA retirará el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja de arena lavada, la sub rasante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La superficie será escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el material producido en esta operación, será conformado adecuadamente.

A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el CONTRATISTA deberá agregar el agua necesaria. Si el suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la Fiscalización.

## RELLENO Y COMPACTACION

El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 2’ cm. de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonado para asegurar una buena compactación y una resistencia mínima de 1 kg./cm.2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

1. **Relleno de zanjas**: antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta llegar el suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
2. **Terraplenes**. Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm. de espesor de material suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas y el ensayo de compactación será realizado por un laboratorio previamente aprobado por la Fiscalización.
3. **Compactación**: Consiste en le ejecución de las obras necesarias para la compactación de suelos, hasta obtener el peso específico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procederá a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de tamaño mayor de 5 cm., si las hubieren y se agregará agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la Fiscalización.

1. **Equipo de Compactación:** El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberá ejercer la presión para obtener las densidades fijadas y tendrá una capacidad de producción mínima de 100 metros lineales diarios. La Fiscalización aprobará el equipo propuesto por el CONTRATISTA, sobre la base de un tramo de prueba y determinará el número mínimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.
2. **Ajuste del contenido de agua:** Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado, el material de cada capa será removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que por evaporación, pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del límite inferior establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad entre los límites especificados o establecidos por la Fiscalización. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la

capa a compactar.

Si fuere necesario el suelo será removido para lograr dicha uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito sobre el terraplén. El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riesgo parejo en forma de lluvia fina.

#### CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Comprende los trabajos correspondientes a la construcción de la calzada de empedrado a niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos.

#### METODO CONSTRUCTIVO:

**Empedrado sobre base de ripio**

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la subrasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad máxima del ensayo AASHTO-T 99 (equivalente a la norma VN-E-5-67), en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído de sitios previamente aprobados por la Fiscalización.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, se esparcirá el ripio, sobre la cual se colocarán las piedras a mano con martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptarán piedras de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para mantener la estabilidad del conjunto.

Previo al afirmado, se esparcirán piedras menudas y ripio de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1 m3 para 75 m2.

El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasará dos veces.

Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactador autopropulsado de mínimo 2 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos vibro compactadores).

Si faltaren piedras y/o arena lavada para la reconstrucción del empedrado la provisión correrá por cuenta del Contratista.

#### MATERIALES

**EN LAS CALZADAS EMPEDRADAS**

**A-** Piedra: Se utilizará piedra basáltica negra, sana, limpia y que no presente signo evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a 20 cm.

**B-** Ripio: libre de impurezas, de vegetales, etc

2.1 NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO: NO APLICA.

1. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El periodo de construcción de la Obra: CONSTRUCCION DE CUPULA Y ESCALINATA EN EL ACCESO A LA CIUDAD., será de 45 (cuarenta y cinco) días computados desde la emisión de la Orden de Inicio de Obras. -

1. PLANOS O DISEÑOS

#### SE ANEXA EN EL SICP COMO DOCUMENTO ADICIONAL.

1. REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

## CONDICIONES DEL CONTRATO

* 1. Planos: la Contratante entregará al Contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la Contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.

La Contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al Contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.


El atraso de parte de la Contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

* 1. Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO SE ACEPTARÁ LA SUBCONTRATACIÓN.
  2. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra, en el plazo de 5 días, una estimación detallando las obligaciones de pago de la Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el Contratista se compromete a entregar al Fiscal de Obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.
  3. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.
  4. La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días calendario contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.
  5. Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista
     1. El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, en el plazo de treinta días luego de la formalización del contrato, y con anterioridad a primer pago que vaya a percibir en virtud a dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
     2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
     3. En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
     4. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
     5. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
     6. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
     7. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
  6. Fondo de reparo: Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la Contratante emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

* 1. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato hasta la recepción definitiva:
  2. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
  3. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
  4. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
  5. El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.
  6. El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

n

Rm = Pmo [ AK ( lkm ) - 1

k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes “M” a precios básicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

* 1. La moneda, formas y condiciones de pago: Moneda del contrato: GUARANÍ.

Condiciones de pago: CONTRA CERTIFICADO. El pago será abonado una vez terminada

la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Éste certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.

Plazo de pago: Dentro de los 15 (quince) días calendario, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

1. Nota de solicitud de cobro del Contratista.
2. La Factura Crédito.

b) Planilla de Certificado de Obras aprobado por la fiscalización y/o el Certificado de Recepción Provisoria expedido por la Dirección de Obras, cuando haya concluido la obra adjudicada.

d) Ultima Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario.

* 1. En caso de mora de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,01 % sobre el total contratado por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
  2. Documentos requeridos para la solicitud de anticipo: NO APLICA.

13.1- Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

1. El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.
2. Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
3. La Factura correspondiente.

13.2- Dichos documentos deberán presentarse en: Lugar: Horario de atención: Dependencia: Funcionario responsable:

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar el [indicar la(s) fecha(s) o plazo], siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

* 1. Los procedimientos para la aprobación de los certificados se encuentran previstos en la cláusula 17 de las Condiciones Generales del Contrato, del PBC estándar para la Contratación de Obras.
  2. Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:
* Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.
* Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.
  1. La factura deberá ser presentada en:

Lugar: MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA.

Plazo para la presentación de la factura: dentro de los 5 (cinco) días calendario, una vez aprobado el certificado.

* 1. El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas: NO APLICA

1. Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;
2. La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto;
   1. Prórroga de losPlazos de Ejecución

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 10 días.

* 1. Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

* 1. Preparación de los Trabajos: NO APLICA.

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de [indicar plazo] días a partir de la fecha de la firma del contrato.

21 - El plazo de ejecución es de: 45 (cuarenta y cinco) días calendario desde la emisión de orden de inicio.

1. La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: treinta días contados desde el acta de la recepción provisoria, ésta última será emitida a los cinco días de la terminación de la obra.
2. Además de las previstas en la ley, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. Art. 59 Ley Nº 2051/2003.

La Contratante podrá rescindir unilateralmente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos:

1. por incumplimiento del proveedor;
2. por quiebra o insolvencia del proveedor;
3. cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;
4. por suspensión de la provisión, imputable al proveedor, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación

hasta la finalización del contrato;

1. por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/2003,
2. La Falta de Disponibilidad Presupuestaria y/o Financiera de la CONTRATANTE para hacer frente a los compromisos contractuales; y,
3. en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

Si LA CONTRATANTE decidiese rescindir el presente contrato, notificará la resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender de inmediato el suministro de servicios contratados.

1. Solución de Controversias 24.1- Opción A

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.

1. Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Arq. Domingo Caceres, Intendente Municipal

Dirección: Calle Paraná y Nicanor Torales, Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones Piso/Oficina: Planta Baja - Mesa de Entrada.

Ciudad: San Pedro del Paraná, Paraguay

Teléfono: 0742 – 20020

Fax: 0742 -20086

Dirección electrónica: [munsanpedro@hotmail.com](mailto:munsanpedro@hotmail.com)

# MODELO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de San Pedro del Paraná, domiciliada en Calle Paraná y Nicanor Torales, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, Arq Domingo Cáceres, con Cédula de Identidad N° xxxx, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma \_, domiciliada en

, República del Paraguay, representada en este acto por

\_, con Cédula de Identidad N° \_, según Poder Especial otorgado por , denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de San Pedro del Paraná, contrata los servicios de la firma xxx - RUC: xxx para la “**CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS,**

**BARRIO SAN ANTONIO**.”, por un monto de Gs. xxx.- (Guaraníes xxxx).

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
3. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
4. Los datos cargados en el SICP (reporte);
5. La oferta del Proveedor;
6. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
7. La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **341.152**.

1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 01/2017, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA, según resolución N° . La adjudicación fue realizada por Resolución N°

1. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. El plazo para la terminación de la obra “**CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS, BARRIO SAN ANTONIO**.” es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.

1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio total es de guaraníes (completar en letras)

1. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Obra: **CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS, BARRIO SAN ANTONIO**.

El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, desde la fecha de la Orden de Inicio.

Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)



El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.


1. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 120 (ciento veinte) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato hasta la recepción definitiva:

Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).- Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-



 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

1. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

1. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de la obras objeto del Contrato.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

**CONTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE GREGORIO CABRERA Y AUGUSTO ROA BASTOS, BARRIO SAN ANTONIO**.

1. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

1. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de San Pedro del Paraná.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de \_ \_, República del Paraguay, a los días del mes de

\_ de \_ .

Firmado por (en nombre de la Contratante)

Firmado por \_ (en nombre de la Contratista)

LOS FORMULARIOS SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.


DOCUMENTOS DE LA OFERTA


Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación posterior a la fecha de presentación y de apertura de ofertas, los mismos serán marcados con asteriscos (\*).

|  |
| --- |
| I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas |
| A) Formulario de Oferta \*  [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el modelo correspondiente] |
| B) Garantía de Mantenimiento de Oferta\* |
| C) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al Artículo 20, inc. w), ambos de la Ley N° 2051/03,  de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.\* |
| D) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. |

|  |
| --- |
| II. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS FÍSICAS |
| a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta\*. |
| b) Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC. |
| c) Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente. |
| d) Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente. |
| e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la  licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.\* |


|  |
| --- |
| III. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS JURÍDICAS |
| a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas  de la Dirección General de Registros Públicos.\* |
| b) Fotocopia simple de la cedula de identidad del o los representante/s legal/es. \* |
| c) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. |
| d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos  documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro |





Tel. 0742 – 20086

Itapúa – Paraguay




**DE CONTRATACIONES**

**U.O.C.**

|  |
| --- |
| de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la  representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.\* |
| e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. |


|  |
| --- |
| IV. Documentos legales para oferentes en Consorcio |
| a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en el apartado (II) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales en el apartado (III) precedente. |
| b) Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados, y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el Artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El  Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.\* |
| 1. Fotocopia simple de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:    1. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del Consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o    2. los documentos societarios de cada miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades   anónimas.\* |
| 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:    1. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del Consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o    2. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. |

|  |
| --- |
| V. Otros documentos |
| Declaración Jurada de que las obras serán ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas.  Constancia de estar al día con el IPS, no se aceptará constancia de no estar inscriptos.  Balance General y Estados Resultados de la empresa de los años 2014, 2015 y 2016 (para el cálculo y análisis de los ratios financieros), con sus respectivos Formularios de Declaración Jurada Nº 101 de Renta.  Antigüedad de la empresa como mínimo de 6 (seis) años en el rubro de la construcción, para lo cual deberá anexar copia de la Constancia de Inscripción de RUC en el Ministerio de Hacienda. (Constancia de Inscripción expedido por la SET).  Formulario de Composición de Precios Unitarios. Patente Municipal al día. |



Tel. 0742 – 20086

Itapúa – Paraguay



**DE CONTRATACIONES**

**U.O.C.**

### Observación: Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen“ACTIVOS”.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Los siguientes documentos deberán ser presentados para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

* 1. Personas Físicas / Jurídicas

1. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
2. Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
3. Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
4. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
   1. Documentos. Consorcios
5. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos a), b), c) y d) del apartado 1 precedente.
6. Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el Artículo 48 numeral 4 del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.
7. Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.
8. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
   1. Documentos de origen extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios
      1. Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del “Convenio para la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de La Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario, los documentos deberán legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
      2. Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.