

**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**CARTA DE INVITACIÓN ESTÁNDAR**

**CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)**

***CONTRATACION DIRECTA N° 57/2018 CON ID N° 351131 – SERVICIO DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO TECNICO DE OBRAS VIALES.-***

***FONDOS PROPIOS***

[Aprobado por Resolución DNCP N°1510 de fecha 26 de abril de 2018]

**CARTA DE INVITACIÓN Y ANEXOS**

Luque,…… de ……………………….de 2018

Señor

***Oferentes***

**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar en el procedimiento de *CONTRATACION DIRECTA N° 57/2018 CON ID N° 351131 – SERVICIO DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO TECNICO DE OBRAS VIALES.-*

La oferta deberá ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación, establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

**Anexo A. Generalidades.**

**Anexo B. Datos de la Contratación (DDLC)**

**Anexo C. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.**

**Anexo D. Formularios.**

**Anexo E. Documentos de la Oferta y para firma del contrato o emisión de Orden de Compra.**

Atentamente,

**Econ. Liz Fabiola Rodríguez**

Directora de la

Unidad Operativa de Contrataciones

**ANEXO A**

**GENERALIDADES**

1. **FRAUDE Y CORRUPCIÓN:**

Se exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratación Directa o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá: a) Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o; b) Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. c) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Los hechos de fraude y corrupción comprenden actos como:

1. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
2. Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
3. Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
4. Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
5. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
6. **INTEGRIDAD**

Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

1. **CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN**

Podrán participar en esta Contratación Directa, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2.051/03.

1. **PROHIBICIÓN DE NEGOCIAR (ART. 20, INCISO F, LEY N° 2051/03)**

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de la Contratación Directa, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

1. **PROTESTAS**

Las personas interesadas podrán protestar por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rijan la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto.

1. **DENUNCIAS**

Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.

1. **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Los interesados podrán recurrir al procedimiento de Avenimiento, previsto en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, como mecanismo de solución de diferendos.

Como resultado del procedimiento de contratación derivado del presente documento, las partes someterán sus diferendos, además, a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.

1. **DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

En todo lo que no esté expresamente indicado en esta Carta de Invitación sobre preparación, presentación, evaluación y adjudicación de ofertas, aplicarán supletoriamente las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones estándar para adquisición de Bienes y Servicios, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

A los efectos de prever alguna omisión que se realiza en el presente documento, se debe consultar en primer término el pliego de bases y condiciones estándar para adquisición de bienes y/o servicios aprobado por la DNCP y de uso obligatorio, en todas sus partes, en concordancia con el decreto y ley en materia de contratación públicas vigentes.

1. **AUSENCIA DEL MÍNIMO DE OFERTAS**

El procedimiento de prórroga de presentación y apertura de ofertas por ausencia del mínimo de ofertas requeridas, estará sujeta a la reglamentación vigente dispuesta por la DNCP.

1. **DECLARACIÓN JURADA**

Cuando la Convocante permita la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas y de Cumplimiento de Contrato a través de Declaración Jurada, el Oferente podrá optar por presentar ambas garantías de acuerdo al formato de los Formulario N° 4 y/o 5. En este caso, no será necesario que el Oferente presente además la misma garantía a través de póliza de caución y/o garantía bancaria.

11) **CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA:**

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, cuáles de los documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación es pública.

**ANEXO B**

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)**

1. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, al interesado y a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ([www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)).
2. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta dos días hábiles antes de la entrega y apertura de ofertas.
3. Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y será notificada por escrito a los oferentes invitados. Además, será difundida a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py). Si la modificación se refiere a los datos registrados en el SICP, se deberán realizar los cambios en el sistema e indicar los mismos en una adenda numerada. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.
4. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeta ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de contratación.
5. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser redactados en idioma castellano.
6. Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al castellano**:** *[NO].*
7. Solicitud de Muestras: Se solicitará Muestras*[NO]*
8. El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes: *[NO APLICA].*
9. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: *[[NO APLICA]*
10. Plazo de validez de las ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas: *[60 (SESENTA) días].*
11. La oferta deberá presentarse en sobre cerrado dirigido a la Convocante. La Convocante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas, cuando fueren imputables al oferente.
12. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, llevarán la firma o las iniciales de la persona que firme la oferta; en caso de omisión de las firmas, la misma será analizada conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del decreto 21909/2003. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.
13. La Convocante no considerará la oferta si llega con posterioridad al presente plazo límite establecido en el SICP, siendo devuelta al Oferente sin abrir.
14. La información de contacto del formulario “Información sobre el Oferente” se provee en carácter de declaración jurada, y el oferente reconoce como válidas las comunicaciones o notificaciones que la Convocante o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realice en las mismas.
15. El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas, deberá ser: *[90 (noventa) días*]
16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura el día y la hora indicados en el SICP. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 3719/15.
17. Se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.
18. **Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:**

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 *“De Contrataciones Públicas”,* las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

1. **Capacidad legal:**

* No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar. Este requisito se acredita con la documentación indicada en el Anexo E;
* Tener capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato. Este requisito se acredita con la documentación indicada en el Anexo E;
* Otros requisitos que la Convocante considere pertinente conforme a la legislación vigente que se indique en el Anexo E.

**CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. A) Y B) DEL ARTÍCULO 40.**

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

1. **Análisis de los precios ofertados**

Durante Ia evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por Ia convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o Ia respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, Ia oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada Ia decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

1. **Capacidad financiera:**

*Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices:*

*a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

*Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2015, 2016, 2017).-*

*b. Endeudamiento: pasivo total / activo total*

*No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2015, 2016, 2017).-*

*c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*

*El promedio en los últimos 3 años (2015, 2016, 2017), no deberá ser negativo.-*

*PARA VERIFICAR LOS MISMOS, SE SOLICITARA LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.-*

1. **Capacidad técnica:**

. Presentar declaración jurada de contar con la capacidad técnica de ejecutar el contrato de acuerdo a las especificaciones solicitadas:

La Municipalidad de Luque estudiará el contenido de los documentos presentados por los Oferentes, determinando si reúnen las condiciones y aptitudes para ejecutar los servicios de consultoría o de los personales propuestos por las mismas, con el pertinente documento vinculatorio con el oferente.-

La evaluación se efectuará siguiendo los criterios del procedimiento de “calidad y costo” a de acuerdo al inciso a) del artículo 54° de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y al artículo 94 del Decreto 21909/03 “Que reglamenta la Ley 2051/03, la ponderación que se asignara en cuanto a la CALIDAD será del 70%, en cuanto al COSTO será del 30% respectivamente.-

En cuanto a la recepción de las ofertas: las ofertas técnicas y de precio deberán ser presentados al mismo tiempo, no se aceptaran enmiendas a las ofertas técnicas y deprecio una vez cumplido el plazo, a fin de salvaguardar la integridad del proceso las ofertas técnicas y de precio se presentaran en sobres cerrados y separados debidamente identificados.

En cuanto a la evaluación de las ofertas: la evaluación se realizara en dos etapas primero la calidad y a continuación el costo, para la evaluación de la calidad tendrá entre otros los siguientes criterios como ser: la experiencia especifica de la consultora en relación a la tarea por asignar; la calidad de la metodología propuesta y/o plan de trabajo propuesto; las calificaciones profesionales del personal clave propuestos. Se calificara cada criterio conforme a una escala de 1 al 100 lo dará un puntaje. Para salvaguardar la calidad técnica de la oferta se establecerá un puntaje mínimo necesario para que la propuesta sea considerada en la comparación final, no menor a 70 puntos (sobre cien).

Asimismo las puntuaciones para la evaluación técnica se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **PUNTAJES MAXIMOS** | **OFERENTES PUNTOS** |
| **1** | PLAN DE TRABAJO:  Las propuestas que comprendan cronograma de actividades completo y detallado que incluyan todas las actividades adicionales o mejoras introducidas coherentes con la metodología y la organización propuesta, mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios serán calificados con el máximo puntaje asignado, los que presenten en menor detalle pero estén completas en cuanto a las actividades serán calificados en 80 % de los puntos, las que presenten en forma incompleta serán calificadas con el 0 % de los puntos.-  ***Puntaje Máximo: 20 Puntos.*** | 20 PUNTOS | \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Plan de Trabajo.**  El plan de trabajo será calificado de acuerdo a los siguientes criterios.  Plan de trabajo  **1. Plan de Trabajo**  Las propuestas que comprendan cronograma de actividades completo y detallado que incluyan todas las actividades adicionales o mejoras introducidas coherentes con la metodología y la organización propuesta, mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios serán calificados con el máximo puntaje asignado, los que presenten en menor detalle pero estén completas en cuanto a las actividades serán calificados en 80 % de los puntos, las que presenten en forma incompleta serán calificadas con el 0 % de los puntos.-  **PLANDE TRABAJO**   |  |  | | --- | --- | | **N°** | **Actividad** | | 1er trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Objetivos específicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Las actividades a realizarse; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Cronograma de trabajo de la consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | La asignación del personal a cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase. | | | |
| 2 | CAPACIDAD TECNICA/FORMACION ACADEMICA:   |  | | --- | | 1 | | * 1. Ingeniero civil o arquitecto antigüedad mínima requerida 30 AÑOS -10 PUNTOS   2. Topógrafo: antigüedad mínima requerida 10 AÑOS.- 10 PUNTOS   3. LABORATORISTA antigüedad mínima requerida 15 AÑOS - 10 puntos   4. Hoja de vida del plantel técnico propuesto – con sus respectivos, fotocopia de cedula de Identidad, autenticado por escribanía, antecedentes policiales, vida y residencia y (título universitario solamente del inciso 1.1 autenticados por escribanía).- 10 puntos   Observación; basta para comprobar la idoneidad referente al inciso 1.2 y 1.3 con certificados de trabajos con la antigüedad requerida en la misma.- |   - ***Puntaje Máximo: 40 Puntos***  ***Títulos e información completa acorde a lo solicitado;*** 40 puntos.- | 40 PUNTOS | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | EXPERIENCIA: Prestación de Servicios referente a fiscalización - vinculadas o relacionadas a obras: previstas a favor de instituciones públicas o privadas.-  referente a la materia – fiscalización y asesoramiento, asimismo influirá documentos.-  En referencia si se tuviera contratos y/o certificado de trabajo dentro del mismo año será considerado como uno solo a efectos de la puntación como mínimo 10 (diez) contratos y/o certificado de trabajo – ( 1.1 – INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 4 Contratos y/o certificado de trabajo - mínimo, 1.2 - TOPOGRAFO: 3 Contratos y/o certificado de trabajo - mínimo y 1.3 – LABORATORISTA: 3 Contratos y/o certificado de trabajo - mínimo - (con entidades públicos o privadas).  Tendrá un valor de 4 puntos c/u.-  ***Puntaje Máximo: 40 Puntos*** | 40 PUNTOS | \_\_\_\_\_\_\_ |

En la evaluación de la calidad, el oferente deberá obtener mínimamente 70 (setenta) Puntos sobre 100 (cien) puntos para pasar a la etapa de la evaluación económica,

Conforme a lo que dicta el Art. 94 del Decreto Reglamentario 21909/03.

2DA ETAPA MEDICION DE PRECIOS

TODAS LAS OFERTAS QUE HAYAN OBTENIDO MINIMO 70 PUNTOS DE CALIFICACION EN LA EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA SERAN EVALUADAS EN LA SEGUNDA ETAPA CON RESPECTO AL COSTO (SOBRE 2). SE ASIGNARA UN PUNTAJE DE 100 PUNTOS A LA PROPUESTA DE COSTO MAS BAJA Y PUNTAJE INVERSAMENTE PROPORCIONAL A SUS RESPECTIVOS PRECIOS A LOS DEMAS OFERENTES.-

EVALUACION DEL COSTO: Se asignará un puntaje de 100 a la propuesta de costo más baja, y puntajes inversamente proporcionales a sus

Respectivos precios a las demás ofertas Puntaje de costo=(costo más bajo)/(costo de la oferta)\*100

EVALUACION COMBINADA

El puntaje se obtendrá sumando los puntajes ponderados relativos a la calidad y el costo. Puntaje de

Total=0.70 \* (Puntaje de calidad) +0.30 \* (puntaje de costo)

Criterio de Desempate

En caso de que exista igualdad de precios entre dos o más oferentes y cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado la Convocante determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato dicha determinación se dará a partir de la información requerida por la Convocante y provista por el Oferente en su oferta, En primer lugar, deberá considerarse la que cuente con mayor puntuación en la

EVALUACIÓN TECNICA

Se considerada la mejor la mejor calificada y por consiguiente la adjudicada posterior a la evaluación combinada

*Para los consorcios, el líder del Consorcio y los demás miembros del mismo, deberán cumplir con la totalidad de los requisitos tales: Capacidad tecnica y financiera en un 100% y en cuanto a la experiencia, el líder del Consorcio deberá cumplir con el 60%, en tanto que los demás integrantes el 40%.-*

*Proceso de utilización del sistema de doble sobre –(Art° 52 del decreto N° 3719/2015);;*

|  |
| --- |
| **PRIMERA ETAPA:**  PRESENTACION DE LAS OFERTAS: (sobre 1: oferta técnica; Sobre 2: oferta económica) La dirección de la Convocante es: Prof. Guillermo Leoz Nº411 c/callejón María Auxiliadora, MUNICIPALIDAD DE Luque, De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente .-  Establecidas, la Convocante aplicara lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 522/15 POR  LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION DNCP Nº 3416/2014 POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART 1º DE LA RESOLUCION DNCP Nº 805/09 Y SE ESTABLECEN NUEVOS CRITERIOS EN RELACION DE PRORROGAS DE PLAZOS POR AUSENCIA DE OFERTAS.-  De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todo los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP N° 522/2015, 805/2009 y el Art. 34 de la Ley 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”  Las ofertas TÉCNICAS Y DE PRECIO deberán presentarse al MISMO TIEMPO EN SOBRES CERRADOS Y SEPARADOS, Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, dirigidos a la municipalidad de Luque – DIRECCION DE LA UOC. La propuesta técnica deberá ponerse en un sobre sellado y con denominación de “Sobre Nº 1”, marcado claramente como “Propuesta técnica”. Así mismo, la propuesta de Precio deberá presentarse separadamente en un sobre sellado y con denominación de “Sobre Nº 2” marcado claramente como “Propuesta de Precio”, seguido del número del llamado y la descripción del trabajo, y con la siguiente advertencia: “No abrir al mismo tiempo que la propuesta técnica.” Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio deberán ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. En este sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las propuestas y los datos del oferente.  Todas las páginas de la oferta deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o la media firma de la persona que firma la Oferta. La falta de foliatura de los documentos de la oferta, podrá ser salvada, únicamente en el acto de apertura, quedando constancia de ello en el acta respectiva.  Se llevara a cabo en la fecha, lugar y hora determinados precedentemente, debiendo labrarse un acta que contenga las actuaciones llevadas a cabo, con arreglo a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.  Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el organismo evaluador se haya expedido en relación a las puntuaciones de la oferta técnica acerca de la propuesta técnica, la Convocante notificará a los consultores que presentaron propuestas, el puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificara a los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a los términos de referencia, con la indicación de que sus propuestas de Precio les serán devueltas sin abrir después de terminado el proceso de selección. La Convocante deberá notificar simultáneamente por escrito a los Consultores que hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la fecha, hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. La asistencia a la apertura de las propuestas de precio es optativa.-  **SEGUNDA ETAPA:**  **APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA:** El Acto de Apertura de las ofertas económicas se realizará entre dos a diez días hábiles posteriores a la notificación a los oferentes participantes y cuyo horario será comunicado mediante la notificación antes mencionada, asignándose como lugar a celebrarse el acto la Oficina de la Dirección de la UOC, de la Municipalidad de Luque (Sobre N° 2). Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en presencia de los representantes de los consultores que decidan asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en voces altas y registradas en un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909. Una copia del registro será enviada a todos los Consultores que participaron del proceso |

1. **El margen de preferencia a ser utilizado es**:Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 1 DIA HABIL. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

En caso de abastecimiento simultáneo, la aplicación del margen de preferencia se realizará a los efectos de la distribución de la proporción de adjudicación y no para la adecuación de los precios, según lo indicado en la cláusula pertinente de las IAO del Pliego Estándar de Bienes y Servicios.

1. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: *[NO APLICA].*
2. Criterio para desempate de ofertas: En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y coticen el mismo precio, la Convocante determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato.

Dicha determinación se dará a partir de la información requerida por la Convocante y provista por el Oferente en su oferta:

1) En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se requerirá la presentación de la “Declaración Jurada de Salarios” que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del estado (SIPE)

2) De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.

3) Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente:

4) El que posea el mayor monto de contratos ejecutados en provisión de bienes de la misma naturaleza, satisfactoriamente con Instituciones Públicas o Privadas, en el último año.

En caso de Consorcios;

Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios en el orden enunciado, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación.

1. Notificación de Adjudicación: La adjudicación se dará a conocer *La adjudicación se dará a conocer por nota mediante correo electrónico o por fax dentro de los 5 días posteriores a la fecha de adjudicación.-*
2. La convocante formalizará la contratación mediante: *[CONTRATO].*
3. El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

*[El Precio total del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, de conformidad a la siguiente formula: PR = P x IPC1 IPCO*

*Donde:*

*PR=Precio Reajustado*

*P=Precio adjudicado*

*IPC 1= Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.*

*IPC0: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de apertura de ofertas.*

*No se reconocerá (n) reajuste (s) de precio (s) si el suministro se encuentra atrasado respecto al plazo de entrega aprobado].*

1. Indicar si se admitirá o no la subcontratación: *[NO APLICA]*
2. Las condiciones de pago:

*[El Pago se realizara, en guaraníes, una vez se realice/provisión de los servicios/bienes, a entera satisfacción de la convocante, contra presentación de factura a crédito y conforme, en forma directa por la Contratante dentro de los 5( días) días posteriores a la recepción de la factura.*

*Los Documentos exigidos para el pago son:*

*Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:*

*1. (Número de Factura).*

*2. Acta de RECEPCION DE SATISFACTORIA.*

*3. Factura Crédito.*

*4. Ultimo pago de IVA/certificado de cumplimiento tributario*

1. En caso de mora, de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del *[0,05]*% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
2. Se otorgará Anticipo: *[NO APLICA]*.
3. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: *[10% del valor total del contrato].*
4. La convocante podrá aceptar el seguro de responsabilidad profesional en forma de declaración jurada. *[NO – DEBERA SER MEDIANTE POLIZA O GARANTIA BANCARIA].*
5. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: *[*27 días posteriores a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor*].*
6. Obligatoriedad de declarar Información del Personal del contratista en el SICP.

32.1 El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la formalización del contrato, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE.

32.2 Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

32.3 En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

32.4 Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

32.5 La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

32.6 El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

32.7 En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

1. El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es de: *[DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – Municipalidad de Luque, c/ Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón sin salida María Auxiliadora.*

*Serán presentados ante la Intendencia Municipal dentro de los 10 días computados a partir de la fecha del resultado del estudio técnico del impacto ambiental en que fueran producidos los documentos.*

*De lunes a viernes – de 7 a 13hs y Sábados de 7 a 11hs*

1. El valor de las multas será: *[0,05]* % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.
2. Vigencia del contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**ANEXO C**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**

**1. Especificaciones Técnicas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *CONTRATACION DIRECTA N° 57/2018 CON ID N° 351131 – SERVICIO DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO TECNICO DE OBRAS VIALES* | | | | | | |
| **ITEMS** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | | **UNIDA DE MEDIDA** | **PRESENTACION** | **SERVICIOS** |
| 1.1 | *FISCALIZACION DE OBRAS ELABORADAS POR LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL* | 8800 | TONELADAS | | EVENTO | 1. Actas de Inicio;  2. Control de Libros de Obras:  3. Aprobación de Certificados;  4. Actas de Recepción Provisorias y Definitivas;  5. Informes;  6. Dictámenes para Ampliación de Contratos;  7. Otros Informes referentes a las ejecuciones de las Obras.  8. Asesoramiento Técnico en la Producción y Colocación de la Mezcla Asfáltica.  9. Asesoramiento Técnico de las obras Viales a ser encaradas por la Municipalidad.  10. Disponibilidad de Personal técnico para las diversas tareas a fiscalizar.  11. Composición del equipo y asignación de responsabilidades. |
| 1.2 | ASESORAMIENTO TECNICO+DISPONIBILIDAD TECNICA PARA DIVERSAS TAREAS DE FISCALIZACION+LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | 1 | GL | | EVENTO |

1. **REGULARIZACIÓN + CARPETA + BACHEO + LOMADA: 8.800Tn**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Calle** | **Entre** | | **Largo** | **Ancho** | **M²** |
| Cdte Rivarola | Cnel. Bogado | Rosario | 475 | 8,4 | 3.990,00 |
| Cdte Cabañas y Tacuary | Jose Molas | Benigno Gonzalez | 553 | 8,4 | 4.645,20 |
| Mcal. Estigarribia | Jose Molas | Fulgencio Yegros | 275,8 | 8,4 | 2.316,72 |
| Yrendague | Jose Molas | Fulgencio Yegros | 275,8 | 8,4 | 2.316,72 |
| Jose Molas | Cdte Cabañas | Karandayty | 420 | 8,4 | 3.528,00 |
| Tte. Herrero Bueno | Cdte Cabañas | Karandayty | 420 | 8,4 | 3.528,00 |
| Pantaleon Garcia | Tacuary | Karandayty | 425 | 8,4 | 3.570,00 |
| Valeriano Zeballos | Maestro Felix | Karandayty | 213 | 8,4 | 1.789,20 |
| Benigno Gonzalez | Rojas Silva | Maestro Felix | 492 | 8,4 | 4.132,80 |
| Azara | Gral. Genes | Maestro Felix | 378,5 | 8,4 | 3.179,40 |
| **SUB TOTAL** | | | **3.928,10** |  | **32.996,04** |
| **Calle** | **Entre** |  | **Largo** | **Ancho** | **M²** |
| Dora Gomez | Manuel O. Guerrero | Alejandro Guanes | 386,4 | 9 | 3.477,60 |
| Alejandro Guanes | Dora Gomez Bueno de Acuña | Camboriu | 129 | 9 | 1.161,00 |
| Cap. Bado | Leandro Gonzalez | Avda Humaita | 315,62 | 8,4 | 2.651,21 |
| Julio Correa | Manuel O. Guerrero | Avda Humaita | 420,69 | 8,4 | 3.533,80 |
| Juan de Mena | Jose C. Ortiz | Dora Gomez | 237,2 | 8,4 | 1.992,48 |
| Natalicio Talavera | Jose C. Ortiz | Dora Gomez | 243 | 8,4 | 2.041,20 |
| Ignacio A. Pane | Jose C. Ortiz | Dora Gomez | 243 | 8,4 | 2.041,20 |
| Manuel O. Guerrero | Leandro Gonzalez | Dora Gomez | 413 | 8,4 | 3.469,20 |
| Fulgencio R. Moreno | Julio Correa | Dora Gomez | 379 | 8,4 | 3.183,60 |
| Lapachal 1 | Jose C. Ortiz | Las Residentas | 589 | 10 | 5.890,00 |
| Colon | G. R. de Francia | Heroes del Chaco | 491 | 8,4 | 4.124,40 |
| Ciudad del Este | G. R. de Francia | Carlos A. Lopez | 135,5 | 8,4 | 1.138,20 |
| Carlos A. Lopez | Ciudad del Este | Heroes del Chaco | 177,5 | 8,4 | 1.491,00 |
| **SUB TOTAL** | | | **4.159,91** |  | **36.194,88** |
| **Calle** | **Entre** | | **Largo** | **Ancho** | **M²** |
| Tte. Rivas s/Emp. | Claudio Arrua | Celsa Esperatti | 463,50 | 8,40 | 3.893,40 |
| Tte. Rivas s/H° | Celsa Esperatti | Gral. Aquino | 805,00 | 7,10 | 5.715,50 |
| San Martin | Sauce | Boqueron | 145,50 | 8,40 | 1.222,20 |
| Boqueron | San Martin | Del Maestro | 169,00 | 8,40 | 1.419,60 |
| Cnel. Oviedo | Tte. Rivas | San Martin | 404,50 | 8,40 | 3.397,80 |
| Sucre | Fdo. De la Mora | Sauce | 266,00 | 8,40 | 2.234,40 |
| Artigas | Fdo. De la Mora | Sauce | 266,00 | 8,40 | 2.234,40 |
| Jose Marti | Fdo. De la Mora | Sauce | 266,00 | 8,40 | 2.234,40 |
| **SUB TOTAL** | | |  |  | **22.351,70** |
| **TOTAL GENERAL M2** | | | | | **91.542,62** |

**Observación; se deja como constancia que las planillas son referenciales, pudiendo variar el lugar de la fiscalización, no obstante las cantidades y los trabajos permanecerán inalterables.-**

2. Plan de Entregas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ítem* | *Descripción* | *Unidad de Medida* | *Cantidad* | *Lugar de entrega de los Bienes/servicios* | *Plazo de entrega de los Bienes* |
| *1* | *CONTRATACION DIRECTA N° 57/2018 CON ID N° 351131 – SERVICIO DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO TECNICO DE OBRAS VIALES* | *unidad* | *gl* | *DIRECCION DE ADMINSITRACION Y FINANZAS.– MUNICIPALIDAD DE LUQUE*  *DIRECCION: calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejón sin salida Maria Auxiliadora* | *Serán presentados ante la Intendencia Municipal dentro de los 10 días computados a partir de la fecha en que fueran producidos los documentos de fiscalización (actas, informes y otros).*  *De lunes a viernes – de 7 a 13hs* |

3. Distribución en caso de abastecimiento simultáneo – NO APLICA

*[La Convocante deberá indicar la cantidad de oferentes a los que la adjudicación podrá beneficiar y la proporción de distribución de la misma, teniendo sumo cuidado de que dicha distribución propicie la competencia entre los oferentes (por ejemplo: 60/40; 50/30/20). Además, la convocante podrá prever formas de distribución supletorias, en el supuesto de que no exista la cantidad de oferentes calificados].*

**EL ANEXO D FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO LA CONVOCANTE DEBERÁ MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.**

**ANEXO E**

**DOCUMENTOS DE LA OFERTA**

|  |
| --- |
| 1. **Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.** |
| * + - 1. **Formulario de Oferta \***   *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el anexo D]* |
| **Garantía de Mantenimiento de Oferta\*** |
| **Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *“w”*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. \*** |
| **Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.** | |
| 1. Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta\*. | |
| 1. Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC | |
| 1. Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente. | |
| 1. Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | |
| 1. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.\* | |
| 1. Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente. | |
|  | |

|  |
| --- |
| 1. **Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas** |
| 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.\* |
| 1. Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC |
| 1. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple. |
| 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.\* |
| 1. Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. |
| 1. Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. |

|  |
| --- |
| 1. **Documentos legales para Oferentes en Consorcio** |
| Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (II) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (III) precedente. |
| Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.\* |
| 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 2. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 3. los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.\* |
| 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: 2. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 3. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. |

|  |
| --- |
| 1. **Otros documentos.** |
| 1. Declaración jurada de conformidad con el pliego de bases y condiciones. 2. Declaración jurada de cumplimiento con las Especificaciones técnicas. |

\*Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación posterior a la fecha de presentación y a apertura de ofertas.-

Observación: Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVO o HISTORICO”. La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo para la obtención del Código de Contratación. Los Documentos solicitadas por el Comité, los oferentes deberán presentarlas dentro de las veinticuatro horas contadas desde la fecha de envió de la nota respectiva

**DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO O EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.**

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

* + - 1. **Personas Físicas / Jurídicas**

1. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
2. Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
3. Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
4. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
   * + 1. **Documentos. Consorcios**
5. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) del apartado 1 precedente.
6. Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.
7. Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.
8. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
   * + 1. **Documentos de origen extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios**
9. Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del “Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario los documentos deberán ser legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
10. Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.